Urząd Gminy i Miasta

ul. Rynek 26

32 - 410 Dobczyce

tel. 37-21-700, 37-21-783

NOTATKA SŁUŻBOWA

ze spotkania w dniu 14 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce dotyczącego zmiany organizacji ruchu na ul. Rynek i ul. Targowej w Dobczycach poprzez dostosowanie istniejącej organizacji do obowiązujących przepisów

W spotkaniu uczestniczyli:

- Paweł Machnicki				- Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

- Wojciech Matras				- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

- Tomasz Pabis				- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

- Jacek Cader				- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

- Janusz Leńczowski-Kościelniak		- Starostwo Powiatowe w Myślenicach

- Iwona Gryglak				- Pracownia Projektowa PRO-DM

- Paweł Sokołowski				- Pracownia projektowa PRO-DM

- Robert Kawecki				- Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

- Marek Urbański				- Przedstawiciel Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

- Robert Maniecki 				- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

- Krzysztof Baran				- Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej

Ustalenia uczestników spotkania:

Przedstawiono propozycje wygenerowania dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Rynek, zgodnie z mapą sytuacyjną dołączoną w wersji elektronicznej do nin. notatki. Propozycja zwiększenia miejsc parkingowych wiąże się m.in. z przesunięciem dwóch przejść dla pieszych (rejon domu handlowego i skrzyżowania z drogą powiatową ul. K. Wielkiego) oraz likwidacją jednego przejścia przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, ul. Jagiellońska. Propozycje te zostaną przeanalizowane przez projektanta. W tym celu wykonane zostaną dodatkowe pomiary obejmujące natężenie ruchu na istniejących przejściach dla pieszych. Zostanie również opracowany projekt organizacji ruchu obejmujący ulice i place na których możliwe będzie parkowanie pojazdów poza obrębem ul. Rynek. Po opracowaniu koncepcji projektu obejmującego swym zakresem drogę, której zarządcą ruchu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zostanie zaproponowane spotkanie mające na celu omówienie zaproponowanych zmian. Pozostały zakres prac wychodzący poza obręb drogi wojewódzkiej będzie analizowany przy udziale przedstawicieli Izby Gospodarczej Dorzecza Raby po przedłożeniu przez projektanta wstępnej koncepcji zmiany organizacji ruchu.

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

Podpisy osób obecnych

- ..........................................................

- ..........................................................

- ...........................................................

- ….......................................................

- ...........................................................

- …........................................................

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..